муниципальный контракт 0853500000320003165-1

| Оренбургская область, Акбулакский район, с.Сагарчин | «____» _________ 2020 г. |
| --- | --- |

Администрация муниципального образования Сагарчинский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы муниципального образования Петрова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный Предприниматель Кузнецова Александра Леонтьевича , именуемый(-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице Кузнецов Александр Леонтьевич, действующего на основании  Свидетельства о государственной регистрации ГРНИП 319565800057920 выданного 26.07.2019 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Оренбургской области , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов размещения закупки путем проведения электронного аукциона  (ИКЗ   203562000659456200100100040024399243, протокол    № 0853500000320003165-2  от «24» апреля 2020 г.) заключили  настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить: «Капитальный ремонт сельского Дома культуры в с.Сагарчин Акбулакского района Оренбургской области» (далее – Работы) в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Место выполнения работ: Оренбургская обл., Акбулакский район, с.Сагарчин, ул.Железнодорожная, 29.

1.3. Заказчик обязуется обеспечить приемку работ в установленные настоящим Контрактом сроки и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями контракта.

1.4. Источник финансирования: Бюджет субъекта Российской Федерации; Бюджет муниципального образования Сагарчинский сельсовет Акбулакского  района Оренбургской области.

1.5. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с Техническим заданием, локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ, рабочей документацией (Приложение №1 к настоящему контракту).

2. Цена Контракта

2.1. Цена настоящего контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 944988 рублей 20 копеек (девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь рублей 20 копеек),  НДС не облагается.

2.1.1. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате  юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. В цену контракта помимо расходов, указанных в п.2.1 настоящего Контракта, также входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением контракта, в том числе:

- стоимость всех работ согласно локального сметного расчета, ведомости объемов работ, Технического задания;

- стоимость приобретения необходимых для выполнения работ материалов;

- затраты, связанные с обеспечением работ рабочими, включая заработную плату,

- транспортные и командировочные расходы, питание, проживание рабочих;

2.3. Цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных настоящим контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

3. Платежи и расчеты

3.1. Расчет за выполненные работы производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.

3.2. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. B случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. B противном случае все риски, связанные c перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем  контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  по 01.08.2020 г.

4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные  контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены  контракта.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Назначить своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), обеспечивает контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

5.1.2. Привлекать для осуществления строительного контроля и авторского надзора третьих лиц, обладающих необходимыми познаниями и опытом в этой области

5.1.3. Иметь иные права, определенные настоящим  контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика при осуществлении контроля за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной  контрактом стоимости, а также за качеством материалов.

5.2.2. Оказывать содействие подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом  контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.2.3. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных настоящим  контрактом, в части их соответствия условиям  контракта и обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с разделом 7 настоящего  контракта.

5.2.4. В течении 2-х рабочих дней со дня заключения настоящего  контракта передать Подрядчику в установленном порядке на срок выполнения работ:

- утвержденную в установленном порядке сметную документацию, которая является собственностью Заказчика;

- объект и земельный участок по Акту приема-передачи.

5.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего  контракта.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. В ходе исполнения  контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения  контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения  контракта новое обеспечение исполнения  контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пп. 13.10 и 13.11  настоящего   контракта.

6.1.2. Привлечь к выполнению работ по настоящему  контракту других лиц (субподрядчиков), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ (оказания услуг) в порядке, установленном настоящим  контрактом.

6.1.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего  контракта.

6.1.4. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим  контрактом.

6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные  контрактом, и сдать работы  Заказчику по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2).

6.2.2. Выполнить все работы по настоящему  Контракту в соответствии со сметной документацией, Техническим заданием.

6.2.3. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), то подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные  Контрактом.

6.2.4. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение мероприятий по технике безопасности.

6.2.5. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего  Контракта, а также к установленному  Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные настоящим  Контрактом.

6.2.6. Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами, включая строительную технику.

Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, паспортов и иных документов, подтверждающих качество используемых при выполнении работ материалов, передаются Заказчику в составе исполнительной документации по завершению работ.

6.2.7. Рабочие, работающие на объекте, должны иметь спец.одежду, соответствующую погодным условиям.

6.2.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.2.9. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ.

6.2.10. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля за ходом выполнения работ.

6.2.11. Ведение и оформление исполнительной документации, отражающей весь процесс работ.

С  момента  начала  работ  и  до  их  завершения  Подрядчик ведет  общий журнал   работ,  в  котором  отражается  весь  ход  производства  работ,  а  также  все  факты  и  обстоятельства,  связанные  с  производством  работ,  имеющие  значение  во  взаимоотношениях  Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках,  связанных  с  несвоевременной  поставкой  материалов,  выхода  из  строя   техники,  а  также  все,  что  может  повлиять  на  окончательный  срок  завершения  работ).

6.2.12. Имеет иные обязанности, определенные настоящим  Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

7. Приемка выполненных работ

7.1. Работы по настоящему  Контракту принимаются после выполнения всего объема работ. Подрядчик сообщает Заказчику (заказным письмом с уведомлением о вручении либо по факсу 
8 (35335) 41-400, либо по электронному адресу sagarchin-adm@mail.ru ) о готовности Работ к сдаче и предоставляет Заказчику следующие документы в 2 (двух) экземплярах:

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3),

- счет (либо счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС).

7.1.1. Приемка окончательного объема работ осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления Подрядчиком Заказчика о готовности окончательного объема работ по настоящему  Контракту.

7.1.2. Приемка выполненных работ, заказчиком осуществляется только после предоставления Подрядчиком платежного поручения, подтверждающего факт перечисления денежных средств, предоставляемых  в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств или банковской гарантии в порядке и в сроки, которые установлены в настоящем  Контракте.

7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан провести экспертизу (своими силами либо с привлечением эксперта или экспертной организации в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") результата Работ, предусмотренного  Контрактом, на соответствие его условиям  Контракта.

Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

7.3. Для проведения экспертизы выполненной работы лицо, проводящее экспертизу (далее по тексту - Эксперт), имеет право запрашивать у Подрядчика, Заказчика (в случае, если экспертиза проводится привлеченным экспертом) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения  Контракта.

7.4. Результаты экспертизы оформляются в виде Заключения, которое подписывается Экспертом (либо уполномоченным представителем экспертной организации, если экспертиза проводилась привлеченной экспертной организацией) и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ.

Заказчик имеет право задавать вопросы привлеченному эксперту по подготовленному Заключению, Эксперт обязан дать пояснения по поставленным Заказчиком вопросам в течение 2-х дней.

7.5. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований  Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в Заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7.6. В случае, если в указанный  выше срок экспертиза не может быть проведена по объективным причинам, Эксперт обязан обосновать причину по которой она не может быть проведена в срок, установленный настоящим  Контрактом, и сообщить новый срок для её проведения.

7.7. Эксперт обязан передать (вручить) Заключение о проведенной экспертизе Подрядчику, а также Заказчику (в случае, если экспертиза проводится привлеченным экспертом) не позднее дня следующего за днем его изготовления.

7.8. Работы по настоящему  Контракту принимается Заказчиком при наличии Заключения Эксперта, содержащего вывод о соответствии Работ условиям настоящего  Контракта (без замечаний), за исключением случая,  установленного п. 7.10 настоящего  Контракта.

7.9. Приемка Работ по настоящему  Контракту производится путем подписания сторонами  Акта о приемке выполненных работ.

Заказчик после получения Заключения Эксперта, содержащего вывод о соответствии Работ условиям настоящего  Контракта, обязан подписать Акт о приемке выполненных работ (КС-2) в течение 3 (трех) рабочих дней.

7.10. При наличии в Заключении Эксперта вывода о несоответствии Работ, Подрядчик обязан устранить нарушения, отраженные в Заключении и повторно представить Работы Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения отрицательного заключения от эксперта.

Повторная экспертиза проводится в срок не более, чем указан в п. 7.2. настоящего  Контракта.

7.11. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований  Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, Заказчик вправе принять такие работы после устранения Подрядчиком содержащихся в Заключении Эксперта нарушений.

7.12. Работа по настоящему  Контракту принимается Заказчиком при наличии Заключения Эксперта, содержащего вывод о соответствии Работ условиям настоящего  Контракта (без замечаний).

7.13 Датой выполнения всего объема работ считается дата подписания Заказчиком последнего Акта о приемке выполненных работ (КС-2).

7.14. После подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ Заказчик обязан передать (либо направить) 1 экземпляр данного Акта Подрядчику в течение 3-х (трех) рабочих дней.

7.15. Заказчик по согласованию с Подрядчиком имеют право оформления и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС;

7.16. Подрядчик имеет право представлять в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) передачу результатов выполненных работ универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего  Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

8.2. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 5 (пять) лет. Исключением из данного пункта являются случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения подрядчиком принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям  Контракта, Заказчик, совместно с подрядчиком, составляет рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 5 календарных дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

8.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан в течение 2 дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

8.5. При отказе подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт.

8.6. Если подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

9. Ответственность сторон

9.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

9.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (в т.ч. срока исполнения обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

- в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

а) 10 % начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 % начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 % начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

*В случае если НМЦК не превышает 3 млн. р. применяется и имеет силу только пп. а), иные пп. не применяются.

В случае если НМЦК составляет от 3 млн. р. до 50 млн. р. (включительно) применяются и имеет силу только пп. а) и б).

В случае если НМЦК составляет от 50 млн. до 100 млн. р. применяются и имеют силу все подпункты.

- в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

а) 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

*В случае если цена контракта не превышает 3 млн. р. применяется и имеет силу только пп. а), иные пп. не применяются.

В случае если цена контракта составляет от 3 млн. р. до 50 млн. р. (включительно) применяются и имеет силу только пп. а) и б).

В случае если цена контракта составляет от 50 млн. до 100 млн. р. применяются и имеют силу все подпункты.

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей. (включительно).

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.12. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

9.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Порядок изменения и расторжения  Контракта

10.1. Не допускается изменение существенных условий  Контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных пунктами 2.3, 10.2, 10.3 настоящего  Контракта.

10.2. Цена контракта при исполнении  Контракта может быть изменена по соглашению сторон при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по  Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены  Контракта не более чем на десять процентов цены  Контракта.

10.3. Если настоящий  Контракт по независящим от сторон обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, либо по вине Подрядчика не исполнен в установленный в Контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения Контракта на срок, не превышающий срок исполнения контракта, предусмотренный п. 4.1 Контракта. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, предоставления подрядчиком обеспечения исполнения контракта.

10.4. Расторжение  Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны  Контракта от исполнения  Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения  Контракта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в случае неисполнения, просрочки исполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий  Контракта, в том числе:

- в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 5 (пять) рабочих дней,

- в случае выполнения Подрядчиком работ ненадлежащего качества,

- в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства,

- в случае неустранения Подрядчиком недостатков, выявленных в ходе исполнения  Контракта или невозможность их устранить из-за существенности,

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае расторжения  Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения  Контракта настоящий  Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения  Контракта, а в случае расторжения  Контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения  Контракта,  Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения  Контракта.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения  Контракта, если в ходе исполнения  Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

10.6. Расторжение  Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение  Контрактных обязательств, которые имели место до расторжения  Контракта.

10.7. В случае расторжения  Контракта по основаниям, предусмотренным частью 10.4 настоящего  Контракта, заказчик вправе заключить  Контракт с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается  Контракт при уклонении от заключения  Контракта победителя электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ) и при условии согласия такого участника закупки заключить  Контракт. Указанный  Контракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения  Контракта. При этом при расторжении  Контракта (за исключением  Контракта, указанного в части 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения  Контракта заключение  Контракта в соответствии с настоящим пунктом допускается в случае, если в связи с таким расторжением принято решение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут  Контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11. Разрешение споров

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения  Контракта, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Оренбургской области.

12. Форс-мажорные обстоятельства

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему  Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение  Контракта и подтверждены документами компетентных органов. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего  Контракта отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по  Контракту, препятствующие нормальным условиям деятельности; пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; нормативные и ненормативные акты органов власти и органов местного управления, а также их действия или бездействие, препятствующие выполнению Сторонами условий настоящего  Контракта; забастовки, организованные в установленном законом порядке, боевые действия, террористические акты и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон.

12.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по  Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 календарных дней уведомить другую сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по  Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

12.3. Если обстоятельства, указанные в п. 12.1 настоящего  Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, то Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения выполнения работ. Если Стороны не смогут  договориться, то каждая из них вправе расторгнуть настоящий  Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

13. Обеспечение исполнения обязательств

13.1. Исполнение контракта Подрядчик обеспечивает предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ составляет 10 % от цены, по которой заключается контракт, что составляет,  94498 рублей 82 копейки (девяносто четыре тысячи четыреста девяносто восемь рублей 82 копейки).

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки одновременно с подписанным им проектом контракта.  При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта.

13.2. По настоящему  Контракту обеспечиваются обязательства Подрядчика по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по  Контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной настоящим  Контрактом.

13.3. Обеспечение исполнения  Контракта может быть представлено Подрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением Подрядчиком денежных средств на указанный заказчиком в  п.14.1 настоящего  Контракта счет, в размере обеспечения исполнения  Контракта.

Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым заключается  Контракт, самостоятельно.

13.4. В случае, если участником закупки, с которым заключается  Контракт, является казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения  Контракта, включая предоставление такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не требуется.

13.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный  Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

13.6. Требования к обеспечению исполнения контракта, требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, предоставляемому в виде банковской гарантии:

13.6.1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения  Контрактов") и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

13.6.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований п.13.5 настоящего  Контракта;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение  Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из  Контракта при его заключении;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена  Контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями  Контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

13.6.3. Заказчик имеет бесспорное право на списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

13.6.4. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ и, соответственно, п.13.6.2 и 13.6.3 настоящего  Контракта;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении подрядчика, документации о закупке, проекте  Контракта, который заключается с единственным подрядчиком.

13.6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком и/или гарантом по настоящему  Контракту своих обязательств по уплате неустойки (пени, штрафов) заказчик начисляет на основании требований об уплате неустойки (пени, штрафов) задолженность Поставщика и осуществляет ее оплату за Поставщика из средств, подлежащих выплате Поставщику в связи с приемкой выполненной работы (оплата  Контракта в таком случае осуществляется путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафов). В этом случае оплата по  Контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, с приложением требования об уплате неустойки (пени, штрафов), основания применения и порядка расчета неустойки (штрафа, пени) (при наличии).

13.7. Требования к обеспечению исполнения  Контракта, предоставляемому в виде перечисления денежных средств:

13.7.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения  Контракта, должны быть перечислены в размере, указанном в пункте 13.1 настоящего  Контракта и по реквизитам, установленным в пункте 14.1 настоящего  Контракта;

13.7.2. Факт  внесения  денежных  средств  в  обеспечение  исполнения   Контракта подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом (платежным поручением либо его копией);

13.7.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения  Контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 14.1 настоящего  Контракта, до заключения  Контракта. В противном случае обеспечение исполнения   Контракта в виде перечисления денежных средств считается непредоставленным;

13.7.4. Денежные средства возвращаются лицу, с которым заключается  Контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по  Контракту в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом.

13.7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных  Контрактом, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных  Контрактом, заказчик вправе произвести оплату по  Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение исполнения  Контракта, уменьшенное на размер начисленных неустоек (штрафов, пени). В случае оплаты за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), оплата Поставщику осуществляется на основании акта выполненных работ, с приложением требования об уплате неустойки (пени, штрафов), основания применения и порядка расчета неустойки (штрафа, пени) (при наличии).

13.8. В ходе исполнения  Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения  Контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения  Контракта новое обеспечение исполнения  Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пп. 13.10 и 13.11  настоящего   Контракта.

13.9. В случае, если  Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения в ходе исполнения данного  Контракта размер обеспечения исполнения  Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пп. 13.10 и 13.11  настоящего   Контракта.

13.10. Размер обеспечения исполнения  Контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств или об исполнении им отдельного этапа исполнения  Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр  Контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения  Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим  Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения  Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения  Контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении  Контракта, размещенной в соответствующем реестре  Контрактов. Уменьшение размера обеспечения исполнения  Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения вышеуказанной информации в реестр  Контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения  Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, по заявлению подрядчика ему возвращаются денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения  Контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении  Контракта, размещенной в соответствующем реестре  Контрактов в  течение 15 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных  Контрактом или даты заключения соглашения о расторжении  Контракта.

13.11. Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения  Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки заказчиком результатов исполнения  Контракта (результатов отдельного этапа исполнения  Контракта) в объеме выплаченного аванса (если  Контрактом предусмотрена выплата аванса).

13.12. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения  Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения  Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пп. 13.10 и 13.11  настоящего   Контракта. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня в размере в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены  Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных  Контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения  Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

13.13. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по  Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по  Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему  Контракту на тех же условиях и в том же размере.

13.14. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных  Контрактом, Заказчик получает право на возмещение ущерба в соответствии с условиями предоставленного обеспечения в полном объеме предоставленного обеспечения.

13.15.Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 3% начальной (максимальной) цены  Контракта.

13.16. Исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., п.13.6 настоящего Контракта, или внесением денежных средств на счет Заказчика  по реквизитам, на которые в соответствии с настоящим  Контрактом перечисляются денежные средства в качестве  обеспечения исполнения  Контракта, с обязательным указанием соответствующего назначения платежа в платежном поручении. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный срок исполнения гарантийных обязательств  не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона. Началом исчисления срока гарантийных обязательств является день уведомления Подрядчиком Заказчика о готовности выполнения окончательного объема работ по настоящему  Контракту.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств,  в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта.

В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения гарантийных обязательств не требуется.

13.17. Обеспечение гарантийных обязательств должно быть представлено Подрядчиком в течение 5 рабочих дней со дня уведомления им Заказчика о готовности к сдаче окончательного объема работ по настоящему  Контракту.

13.18. Подписание документа о приемки (за исключением отдельного этапа исполнения  Контракта) осуществляется только после предоставления Подрядчиком платежного поручения, подтверждающего факт перечисления денежных средств, предоставляемых  в качестве обеспечения гарантийных обязательств или банковской гарантии.

13.19. До представления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств работа не считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком.

13.20. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

13.21. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий  Контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении  договоренности спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд.

14. Заключительные положения

14.1 Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения  Контракта, гарантийных обязательств, должны быть зачислены на счет заказчика по следующим реквизитам:

ИНН 5620006594    КПП 562001001

Получатель: Финансовый отдел Администрации Акбулакского района (Администрация муниципального образования Сагарчинский сельсовет, лицевой счет 720060010)

ИНН 5620004798 БИК 045354601

к\с 30101810600000000601, р/сч. № : 40302810746145000004

Банк: Оренбургское отделение № 8623 ПАО Сбербанк

В назначении платежа необходимо указать: Предоставление обеспечения исполнения договора денежными средствами, извещение № 0853500000320003165

Назначение платежа: «Средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения / гарантийных обязательств  Контракта (№ извещения 0853500000320003165). НДС не облагается».

14.2. Настоящий  Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01 ноября 2020 года.

14.3. Окончание срока действия настоящего  Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение и не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по  Контракту в полном объеме, в т.ч. в части оплаты, гарантийных обязательств и пр.

14.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках  Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

14.5. Любое уведомление по  Контракту направляется в письменной форме в виде сообщения, направленного с помощью факса, письма по электронной почте и отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Юридические адреса и реквизиты сторон».

14.6. При исполнении настоящего  Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему  Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим  Контрактом, переходят к новому Заказчику.

14.8. В случае изменения реквизитов у любой из Сторон, необходимо известить об этом письменно другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней.

14.9. При выполнении  Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.10. Все указанные в  Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

14.11. Настоящий  Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами ЭП в соответствии c законодательством РФ. После заключения  Контракта Стороны имеют право изготовить и подписать копии  Контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из сторон.

Приложения к настоящему  Контракту:

1. Техническое задание с Приложениями.

16. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Администрация муниципального образования Сагарчинский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 461570, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Сагарчин, ул. Пролетарская, 2. Тел/факс 8 (35335) 4-14-00 Email: sagarchin-adm@mail.ru ИНН 5620006594 КПП 562001001 ОГРН 1055646021144 ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ Р/с 40204810865770600814 БИК 045354001 Глава муниципального образования ___________________ Петров А.В. |  | Подрядчик Индивидуальный Предприниматель Кузнецов Александр Леонтьевич 460508, г.Оренбургская обл. Оренбургский р-н., п. Ленина , ул.Солнечная, 16 Телефон 8 961 924 61 70 Email: kraska56@mail.ru ИНН 563800115600 КПП ОГРН 319565800057920 АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г.Москва Р/с 40802 810 7000 0118 2660 К/С 30101 810 1452 5000 0974 БИК 044525974 Индивидуальный Предприниматель _______________________ А.Л. Кузнецов |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту №_______________

от «____»_____________2020 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В соответствии с Техническим Заданием предусматривается работы: «Капитальный ремонт сельского Дома культуры в с.Сагарчин Акбулакского района Оренбургской области»

Состав работ:

Виды и объемы работ в рамках заключаемого по итогам аукциона контракта принимать на основании локального сметного расчета и  ведомости объемов работ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Все производимые   работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов.

Подрядчик обязан:

Поставить  необходимые материалы (имеющие соответствующие сертификаты качества), строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов. Строительные машины и механизмы, инвентарь и инструменты должны соответствовать характеру выполняемых работ и находиться в исправном состоянии. Запрещается оставлять работающие машины без надзора;

При проведении работ затрагивающих проезжую часть, создать условия проезда служб экстренной помощи.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.

Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Регулярно производить очистку  территории  от строительного мусора, не допускать накапливания образующегося в процессе ремонта мусора. Отходы  складировать сразу в специальные контейнеры и вывозить не реже 1 раза в неделю на специальные полигоны.

По окончании работ места проходов строительной техники, размещения строительных материалов должны быть засыпаны, вся территория объекта должна быть приведена в порядок.

Требования к персоналу.

Персонал, осуществляющий работы на объекте  не являющиеся гражданами РФ должны иметь регистрацию и разрешение на работу.

Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, а также средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами и характером выполнения работ.

Персонал, осуществляющий   работы   обязан:

- Соблюдать  установленные нормы   общественной жизни, общественно-бытового уклада.

- Соблюдать  установленные нормы СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Заказчик вправе:

Назначить своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, обеспечивает технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

Примечание:

Применяемые в Техническом задании, локальном сметном расчете, ведомости объемов работ, рабочей документации термины и названия товаров (работ, услуг) и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар (работу, услугу) по конкретной марке и производителю, носят описательный и не исключают возможности предложения иного (-ых) эквивалентного (-ых) товара (работ, услуг), их отдельных частей и позиций.

Приложения:

1. Локальный сметный расчет

2. Ведомость объемов работ

3. Рабочая документация

# Footnotes

Если при проведении аукциона подрядчиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанной в абзаце 1 настоящего пункта Контракта, в соответствии с частью 2 ст. 37, частью 3 ст. 96 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, или информацию, подтверждающую добросовестность такого участника в соответствии с ч.3 ст. 37 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ с одновременным предоставлением участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в п.13.1 контракта.