АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САГАРЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ № 4

Заседания муниципальной общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Сагарчинский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области»

23 сентября 2019 г. с.Сагарчин

**Присутствовали:**

- Петров А.В. – председатель муниципальной общественной комиссии, глава муниципального образования Сагарчинский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области;

- Гашицкая Е.А. – заместитель председателя муниципальной общественной комиссии, специалист 1 категории администрации муниципального образования Сагарчинский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области;

- Терещенко В.Н. – директор МУП «Родник»;

- Досбекова Г.Е. - специалист 1 категории по бухгалтерскому учету администрации муниципального образования Сагарчинский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области;

- Калдузов Ю.Д.- директор ООО «Сагарчин», депутат Совета депутатов МО Сагарчинский сельсовет;

- Шевченко Н.В.- ИП, депутат Совета депутатов МО Сагарчинский сельсовет;

- Пестов Л.Д. – председатель Совета ветеранов;

- Нуралина А.С. – директор Дома культуры с.Сагарчин.

Отсутствующих нет.

Кворум имеется.

 **Повестка дня:**

**1. Отчет о ходе реализации программы «Формирование современной городской среды». Благоустройство общественной территории – парка отдыха Дома культуры в с.Сагарчин Акбулакского района Оренбургской области.**

 По первому вопросу повестки дня выступил Петров А.В. - председатель муниципальной общественной комиссии , глава муниципального образования Сагарчинский сельсовет:

 По программе «Формирование современной городской среды» 10.06.2019 г. заключен муниципальный контракт с ООО «Александрит-2». Сумма контракта 5460,177 тыс.руб. Работы начались 12 июня 2019 г. На сегодняшний день работы по благоустройству территории парка отдыха завершены, хотя срок окончания работ по контракту 01.11.2019 г. Сумма контракта увеличилась на 10% в рамках 44 Федерального закона, в связи с увеличением объема работ и составила на сегодняшний день 5487,62 тыс.руб. Все работы оплачены.

 В соответствии с планом работ установлены фонари уличного освещения, скамейки, урны, уложена плитка, установлена уличная сцена, детская игровая площадка, установлено ограждение, видеонаблюдение. Закуплены, привезены и высажены саженцы елей.

 Считаю, что все работы по благоустройству парка отдыха Дома культуры завершены своевременно.

 Общественная территория готова к принятию. Есть другие предложения? Калдузов Ю.Д.: провести приемку парка отдыха.

 Прошу проголосовать за данное решение.

 Голосование : «за» - единогласно

 «против» - нет

 «воздержались» - нет

Решили: считать общественную территорию – парк отдыха Дома культуры в с.Сагарчин Акбулакского района Оренбургской области готовой к приемке работ.

Председатель муниципальной

общественной комиссии А.В.Петров

Секретарь муниципальной

 общественной комиссии Г.Е.Досбекова